「愛台12建設」重要執行成果一覽表

| 建設項目 | 重點執行成果 |
| --- | --- |
| 1.「便捷交通網」建設 | 1.花東線鐵路整體服務效能提升計畫之關山站已於102年3月15日竣工。 2.臺北機廠遷建建設計畫之富岡第一階段廠房已於102年1月10日啟用。 3.東部鐵路電氣化之CL112標豐田站至鳳林站路段北地面段土建工程於102年1月24日完成。 4.臺鐵整體購置車輛計畫之傾斜式電聯車(普悠瑪號城際客車)交車。 5.東西向快速公路北門玉井線中山高至台1線路段建設計畫已完工通車13.5公里。 6.完成東西向快速公路後續建設計畫15.58公里。 7.完成生活圈道路系統建設計畫86.93公里。 8.完成生活圈道路系統建設計畫348.44公里。 9.高雄輕軌（第一階段）統包工程102年1月4日決標。 |
| 2.「高雄港市再造」建設 | 完成「海洋文化及流行音樂中心」土地撥用計畫59筆。 |
| 3.「中部高科技產業新聚落」建設 | 1.完成二林園區公共工程2案。 2.高等研究園區公共工程竣工1案。 3.促成機械產業廠商投資共21件、84.6億元。 4.舉辦產業創新通識議題研討會及中部工業區交流座談會各1場。 5.完成國際航廈及污水處理廠統包工程。 |
| 4.「桃園國際航空城」建設 | 1.「新訂桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」內政部營建署已成立區域計畫委員會專案小組，並已召開3次專案小組會議。 2.「桃園機場第三航站區委託總顧問辦理規劃案」已於102年1月25日與荷蘭NACO團隊辦理簽約。 |
| 5.「智慧台灣」建設 | 1.完成「促進數位內容產業國際合作計畫」4案、金額達5.2億元。 2.完成「德國法蘭克福消費用品展參展計畫」媒體露出25篇。 3.「輔導業者組團參加國際電視節計畫」總銷售金額12萬美元、銷售時數90小時。 4.辦理「培育工藝卓越人才計畫」總計培訓473人。 5.辦理「自然人憑證創新應用服務推廣計畫」總計上網應用人次達559萬9,730人次 、核發322萬7,095張。 6.完成建置「社會經濟資料庫分組入口網」、「社會經濟資料庫共通平台」，已收納2,700多項產品供各界應用。 7.102年3月29日完成「電子戶籍謄本指定送達機關服務」、「紙本戶籍謄本申辦服務」等2項創新網路服務建置上線。 8.辦理「數位機會中心營運及特色發展輔導」，募集二手電腦共212台贈予DOC(數位機會中心)。 |
| 6.「產業創新走廊」建設 | 1.完成宜蘭園區第二期開發整地工程，累計可提供建廠用地56.82公頃。 2.生醫園區現已核准22家廠商進駐，引進投資金額為38.78億元。 3.「雲嘉南產業創新走廊計畫」：建設農業科技園區計畫之外銷觀賞魚及水產種苗研發產銷暨物流中心新建工程完工驗收；推動南部科學工業園區計畫之AC路面重鋪工程已竣工。 4.「高高屏澎產業創新走廊計畫」：高雄軟體園區1至3月累計民間實際投入金額為新台幣5.88億元；高雄軟體育成中心設置及營運累計培育37家企業；完成高雄園區滯洪池A工程發包。 5.完成「產業創新技術研發及聚落發展計畫」之實地期中查訪竹科、中科、南科管理局補助計畫43場次。 |
| 7.「都市及工業區更新」建設 | 1.完成「14處優先推動都市更新計畫」2處公告招商作業。 2.辦理「輔導民間都市更新事業計畫核定實施計畫」，累計已核定32案。 3.辦理「建築風貌環境整建示範計畫」，補助535建築風貌整建案；改善騎樓整平總長度15,852公尺。 4.辦理「推動住戶整建維護及自力更新計畫」，完成5場講習或培訓。 5.高鐵新站(南港、苗栗、彰化、雲林站興建部分)及開發計畫:苗栗、彰化及雲林站均已開工；苗栗縣標售8筆土地；雲林縣標售11筆土地。 |
| 8.「農村再生」建設 | 1.辦理「建立富麗新農村計畫」，累計培訓2,059社區、97,007人次。 2.辦理「休閒農業加值發展計畫」，審查同意發給許可登記證累計292家；累計吸引遊客6,624萬人次；創造產值384.02億元。 3.實施「小地主大佃農計畫」，輔導大佃農1,333人；經營規模10,327公頃。 |
| 9.「海岸新生」建設 | 1.烏石漁港遊艇碼頭已於102年3月底完工。 2.建構優質人工魚礁漁場17,980.8立方公尺。 3.辦理「促進養殖漁業與環境和諧計畫」，完成進排水路改善工程1處；海洋養殖區公共設施2處。 4.辦理「保安林經營管理計畫」，完成保安林檢訂9,064公頃。 |
| 10.「綠色造林」建設 | 1.辦理「試驗研究及監測計畫」累計監測平地造林微生物昆蟲11,250隻次；累計調查平地造林後野生動物多樣性2,125隻次紀錄；建立林木生長監測樣區10個。 2.辦理「平地森林園區計畫」，累計完成公共服務設施之規劃設計或施作24件園區。 3.辦理「綠資源維護計畫」完成1,250次巡護工作；查獲拆除250件盜獵用具；自然保留區使用申請核准415件(4,353人)。 4.辦理「加強森林永續經營計畫」，核定公共服務設施整建或改善工程18件；發展自然教育中心課程8處；累計提供優質森林遊憩與學習51.5萬人次。 5.累計完成造林23,994公頃。 |
| 11.「防洪治水」建設 | 1.累計完成河川及排水治理工程14標。 2.累計辦理上游坡地水土保持及防洪治水工程148區。 3.累計完成重要河川防災減災5公里；景觀改善2里。 4.累計完成排水路改善2公里。 |
| 12.「下水道建設」建設 | 1.污水下水道建設計畫，其整體污水處理率為63.64%。 2.全國用戶接管普及率為32.62％。 3.技術工訓練人數總累計達3,280人。 |